Phần 1 - điền bảng xếp ưu tiên moscow

| stt | hạng mục | nhãn moscow | vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi đang thu sai tiền khách | must | thiếu nó thì không thể ra bản mới vì thu sai tiền ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính uy tín và trải nghiệm cốt lõi của khách |
| 2 | áp mã khuyến mãi khi đặt xe | must | thiếu nó thì chương trình tháng khuyến mãi không thể vận hành đúng mục tiêu kinh doanh chính |
| 3 | thanh toán bằng ví rikkeipay khách vẫn trả được tiền mặt | should | rất cần để tăng tiện ích thanh toán nhưng hiện khách vẫn có cách làm tạm là trả bằng tiền mặt |
| 4 | hẹn giờ đặt xe trước không cần cho chương trình khuyến mãi đội chưa bàn xong cách làm | won't | thống nhất không làm trong bản mới này vì không phục vụ đợt khuyến mãi và giải pháp kỹ thuật chưa sẵn sàng |
| 5 | chat với tài xế khách vẫn gọi điện được | could | có thì tốt hơn nhưng bỏ đi khách vẫn không bị ảnh hưởng nhiều vì có sẵn kênh thay thế là gọi điện trực tiếp dù chăm sóc khách hàng muốn là must |
| 6 | giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | should | rất cần để tăng không khí khuyến mãi nhưng thiếu nó bản mới vẫn ra được và chạy bình thường chứ không phải điều kiện tiên quyết nên không thể xếp là must như marketing muốn |

Phần 2 - khi tình hình thay đổi

1. a khi đội bị chậm 2 ngày giữa sprint

đội sẽ ưu tiên bỏ các hạng mục thuộc nhóm could trước cụ thể là hạng mục 5 chat với tài xế sau đó nếu vẫn thiếu thời gian sẽ cân nhắc bỏ tiếp hạng mục thuộc nhóm should, hạng mục 6 hoặc hạng mục 3

đội phải giữ các hạng mục thuộc nhóm must đến cùng là hạng mục 1 sửa lỗi cước, hạng mục 2 áp mã khuyến mãi vì đây là những tính năng bắt buộc phải có để bản mới có thể phát hành thành công

2. b khi công ty quyết định tài xế không nhận tiền mặt nữa

nhãn của hạng mục 3 thanh toán bằng ví rikkeipay sẽ đổi từ should thành must

lý do là khi không còn hình thức trả tiền mặt phương thức thanh toán qua ví trở thành con đường duy nhất để khách hoàn tất chuyến xe thiếu nó hệ thống không thể vận hành, không thể ra bản mới